RAPPORT DE PROJET DATA SCIENCE

Prédiction du Churn Client

dans un Service de Streaming Vidéo

| Méthode CRISP-DM | Durée 7 semaines | KPI cible AUC-ROC > 0,80 | Objectif Churn -10 % |
| --- | --- | --- | --- |

# 1. Contexte et Objectif

Une plateforme de streaming vidéo (inspirée de Netflix ou Shahid) constate que 26 % de ses abonnés ne renouvellent pas leur abonnement après le premier trimestre. Chaque désabonnement (churn) représente un manque à gagner direct et un coût d'acquisition client difficile à compenser.

## Objectif principal

Construire un modèle de classification supervisée capable d'identifier, avant qu'ils ne partent, les abonnés présentant un risque élevé de résiliation. Ce modèle alimentera un tableau de bord de monitoring permettant à l'équipe Marketing de déclencher des actions de rétention personnalisées.

## Actions de rétention ciblées

- Offre promotionnelle personnalisée (réduction, mois offert)

- Relance automatisée par email ou notification push

- Proposition de changement de plan tarifaire

## Critères de réussite du projet

| Critère | Définition |
| --- | --- |
| KPI technique | AUC-ROC supérieur à 0,80 sur le jeu de test |
| Livrable opérationnel | Tableau de bord Power BI opérationnel (3 pages) |
| Objectif métier | Réduire le taux de churn de 10 % en 6 mois |
| Délai | 7 semaines — 3 sprints Scrum de 2 semaines |

# 2. Dataset

## Source

Telco Customer Churn — IBM Sample Dataset, disponible sur Kaggle.

URL : https://www.kaggle.com/datasets/blastchar/telco-customer-churn

## Caractéristiques du dataset

| Caractéristique | Détail |
| --- | --- |
| Nombre de clients | 7 043 clients |
| Nombre de variables | 21 variables |
| Variable cible | Churn binaire (0 = conservé, 1 = résilié) |
| Répartition des classes | 73 % non-churn / 27 % churn (déséquilibre modéré) |
| Valeurs manquantes | 11 lignes vides dans la variable TotalCharges |

## Variables principales

| Variable originale | Adaptation streaming | Type |
| --- | --- | --- |
| tenure | Mois d'abonnement | Numérique |
| MonthlyCharges | Montant mensuel (DT) | Numérique |
| TotalCharges | Total facturé | Numérique |
| Contract | Type de contrat | Catégorielle |
| StreamingTV | Qualité HD activée | Catégorielle |
| StreamingMovies | Profils partagés | Catégorielle |
| TechSupport | Téléchargement offline | Catégorielle |
| PaymentMethod | Mode de paiement | Catégorielle |
| Churn | Churn (variable cible) | Binaire (0/1) |

# 3. Outils et Technologies

| Outil | Rôle | Utilisation détaillée |
| --- | --- | --- |
| Jira | Gestion de projet | Backlog Scrum, user stories, 3 sprints x 2 semaines, burndown chart |
| Python 3.x | Développement | Langage principal pour tout le pipeline de données |
| Jupyter Notebook | Exploration | Notebooks interactifs documentés pour chaque phase |
| pandas | Manipulation | Chargement, nettoyage, transformation des données |
| matplotlib / seaborn | Visualisation | Distributions, heatmaps, courbes ROC, boxplots |
| scikit-learn | Modélisation | Régression logistique, Random Forest, GridSearchCV, métriques |
| XGBoost | Modélisation | Gradient boosting avec SHAP values pour l'interprétabilité |
| imbalanced-learn | Rééchantillonnage | SMOTE appliqué sur les données d'entraînement uniquement |
| Power BI | Dashboard | Tableau de bord final : 3 pages, score de risque, segments |
| Git / GitHub | Versioning | Branches feature/ et main, minimum 20 commits documentés |

# 4. Gestion de Projet — Scrum & Jira

## Organisation des sprints

| Sprint | Période | Objectifs clés |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Semaines 1–2 | Business Understanding, Data Understanding, rapport d'exploration |
| Sprint 2 | Semaines 3–4 | Data Preparation, entraînement des modèles (LR + RF) |
| Sprint 3 | Semaines 5–7 | XGBoost, évaluation finale, déploiement Power BI, soutenance |

## Backlog Jira — User Stories (MoSCoW)

| ID | Priorité | Sprint | User Story |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Must Have | S1 | En tant que chef de projet, je veux définir la charte projet pour cadrer les objectifs |
| US-02 | Must Have | S1 | En tant que data analyst, je veux explorer le dataset pour identifier les anomalies |
| US-03 | Must Have | S1 | En tant que data analyst, je veux visualiser la distribution du churn pour comprendre le déséquilibre |
| US-04 | Must Have | S2 | En tant que data engineer, je veux nettoyer les valeurs manquantes pour fiabiliser les données |
| US-05 | Must Have | S2 | En tant que data scientist, je veux appliquer SMOTE pour corriger le déséquilibre de classes |
| US-06 | Must Have | S2 | En tant que data scientist, je veux entraîner un modèle baseline (Régression Logistique) |
| US-07 | Must Have | S2 | En tant que data scientist, je veux entraîner un Random Forest avec GridSearchCV |
| US-08 | Must Have | S3 | En tant que data scientist, je veux entraîner XGBoost et analyser les SHAP values |
| US-09 | Must Have | S3 | En tant que chargé de rétention, je veux voir la liste des clients à risque élevé cette semaine |
| US-10 | Should Have | S3 | En tant que directeur marketing, je veux voir l'évolution mensuelle du taux de churn prévu |
| US-11 | Should Have | S3 | En tant qu'analyste CRM, je veux consulter le profil détaillé d'un client à risque |
| US-12 | Could Have | S3 | En tant que data scientist, je veux enrichir les données avec des comportements simulés (vues/semaine) |
| US-13 | Could Have | S3 | En tant que responsable qualité, je veux valider la cohérence métier des prédictions |
| US-14 | Won't Have | — | Intégration API temps réel (hors périmètre du projet) |

# 5. Étapes Détaillées — Méthode CRISP-DM

Le projet suit la méthodologie CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) en 6 phases itératives. Les données sont au cœur du processus ; certaines phases peuvent être revisitées en cas de besoin.

| Phase 1 — Business Understanding (Semaine 1) |  |
| --- | --- |
| ✓ | Définir le problème métier : réduire le churn de 10 % en 6 mois |
| ✓ | Identifier les parties prenantes : Direction Marketing, Équipe CRM |
| ✓ | Lister les contraintes : données disponibles, délai de 7 semaines, ressources limitées |
| ✓ | Rédiger la charte de projet (1 page) : périmètre, livrables, jalons, risques |
| ✓ | Créer le backlog Jira avec 10 à 15 user stories priorisées selon la méthode MoSCoW |

| Phase 2 — Data Understanding (Semaines 1–2) |  |
| --- | --- |
| ✓ | Calculer les statistiques descriptives pour chaque variable (moyenne, médiane, écart-type, min/max) |
| ✓ | Tracer la distribution de la variable cible : 73 % classe 0 (non-churn) / 27 % classe 1 (churn) |
| ✓ | Visualiser les corrélations entre variables numériques (heatmap de corrélation de Pearson) |
| ✓ | Identifier et analyser les 11 valeurs manquantes dans la variable TotalCharges |
| ✓ | Analyser les distributions par sous-groupe : contrat mois-à-mois vs annuel, ancienneté, montant mensuel |
| ✓ | Produire un rapport d'exploration complet de 3 pages intégré au rapport final |

| Phase 3 — Data Preparation (Semaines 2–3) |  |
| --- | --- |
| ✓ | Imputation des valeurs manquantes : médiane pour TotalCharges (ou 0 si tenure = 0) |
| ✓ | Encodage des variables catégorielles avec pd.get_dummies (One-Hot Encoding, drop_first=True) |
| ✓ | Normalisation des variables numériques avec StandardScaler (moyenne=0, écart-type=1) |
| ✓ | Traitement du déséquilibre de classes avec SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique) — appliqué sur le train uniquement |
| ✓ | Découpage stratifié : 80 % entraînement / 20 % test (random_state=42) |
| ✓ | Vérification de l'absence de data leakage entre train et test |

| Phase 4 — Modélisation (Semaines 3–5) |  |
| --- | --- |
| ✓ | Modèle 1 — Régression Logistique : baseline interprétable, coefficients, odds ratios |
| ✓ | Modèle 2 — Random Forest : 100 arbres, capture des interactions non linéaires, feature importance |
| ✓ | Modèle 3 — XGBoost : gradient boosting, learning_rate, max_depth, n_estimators |
| ✓ | Pour chaque modèle : GridSearchCV avec 5-fold stratifié cross-validation (scoring = 'roc_auc') |
| ✓ | Tracer les courbes ROC (AUC) et Precision-Recall pour comparer les 3 modèles |
| ✓ | Analyse de l'importance des variables : Gini importance (RF) et SHAP values (XGBoost) |
| ✓ | Matrice de confusion pour chaque modèle sur le jeu de test |

| Phase 5 — Evaluation (Semaines 5–6) |  |
| --- | --- |
| ✓ | Sélectionner le meilleur modèle sur l'AUC-ROC du jeu de test |
| ✓ | Ajuster le seuil de décision (par défaut 0,5) pour maximiser le F1-score ou minimiser les faux négatifs |
| ✓ | Analyse des erreurs : qui sont les churners manqués (faux négatifs) ? Quels profils ? |
| ✓ | Documenter les limitations : biais potentiels, données synthétiques, période limitée |
| ✓ | Valider la cohérence métier des prédictions avec le référent fictif (Direction Marketing) |

| Phase 6 — Déploiement (Semaines 6–7) |  |
| --- | --- |
| ✓ | Exporter les prédictions dans predictions_churn.csv : ID client, score de risque, classe prédite |
| ✓ | Construire le tableau de bord Power BI (3 pages : vue globale, clients à risque, profil client) |
| ✓ | Rédiger la notice d'utilisation du tableau de bord (1 page) à destination des équipes Marketing |
| ✓ | Préparer la soutenance : démonstration live du tableau de bord à l'équipe Marketing fictive |
| ✓ | Archiver le repository Git avec tous les notebooks, scripts et artefacts |

# 6. Analyse Exploratoire des Données (EDA)

## Statistiques descriptives des variables clés

| Variable | Moyenne | Médiane | Écart-type | Plage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mois d'abonnement | 32,4 | 29,0 | 24,6 | 1–72 |
| Montant mensuel (DT) | 64,8 | 70,4 | 30,1 | 18,3–118,8 |
| Total facturé (DT) | 2 283 | 1 397 | 2 267 | 18,8–8 685 |

## Observations clés de l'exploration

- Les clients avec un contrat mois-à-mois ont un taux de churn de 43 % contre 11 % pour les contrats annuels

- Les abonnés avec moins de 12 mois d'ancienneté représentent 55 % des churners

- Le montant mensuel moyen des churners est de 74 DT vs 61 DT pour les non-churners (+21 %)

- Les clients sans option qualité HD ou profils partagés résiliaient 30 % plus souvent

- Le paiement par chèque électronique est surreprésenté chez les churners (57 % vs 28 %)

- Corrélation forte entre TotalCharges et tenure (0,83) — attention à la multicolinéarité

# 7. Modélisation et Résultats

## Comparaison des modèles

| Modèle | AUC-ROC | Accuracy | Précision | Rappel | F1-Score |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Régression Logistique | 0,843 | 80,2 % | 64,7 % | 57,3 % | 60,8 % |
| Random Forest | 0,862 | 79,6 % | 63,2 % | 54,1 % | 58,3 % |
| XGBoost (retenu) | 0,878 | 81,4 % | 67,1 % | 62,8 % | 64,9 % |

## Modèle retenu : XGBoost

- AUC-ROC de 0,878 — objectif de 0,80 atteint et dépassé

- Hyperparamètres optimaux (GridSearchCV 5-fold) : n_estimators=200, max_depth=5, learning_rate=0.05, subsample=0.8

- SMOTE appliqué sur le train uniquement pour éviter le data leakage

- Seuil de décision ajusté à 0,40 (au lieu de 0,50) pour maximiser le rappel des churners

## Variables les plus importantes (SHAP values)

| Rang | Variable | Interprétation |
| --- | --- | --- |
| 1 | Type de contrat (mois-à-mois) | Plus fort prédicteur de churn — coefficient SHAP moyen : +0,42 |
| 2 | Ancienneté (mois d'abonnement) | Relation inverse : plus l'ancienneté est élevée, moins le risque est grand |
| 3 | Montant mensuel | Montants élevés associés à un risque de churn accru |
| 4 | Paiement par chèque électronique | Mode de paiement à risque — probablement lié à l'absence d'engagement |
| 5 | Absence de qualité HD | Les clients sans options premium partent davantage |

# 8. Livrables du Projet

## Livrables techniques

| N° | Livrable | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | Notebooks Jupyter (x3) | Exploration, préparation, modélisation — documentés et commentés |
| 2 | predictions_churn.csv | Fichier avec ID client, score de risque (0–1) et classe prédite |
| 3 | Repository Git | Branches feature/ et main, historique de 20+ commits documentés |
| 4 | Rapport d'exploration EDA | 3 pages : statistiques, visualisations, observations clés |

## Tableau de bord Power BI — 3 pages

| Page | Titre | Contenu |
| --- | --- | --- |
| Page 1 | Vue globale | KPIs : taux de churn prévu, nombre de clients à risque, évolution mensuelle, répartition par segment |
| Page 2 | Clients à risque | Liste filtrée et triée des clients à risque élevé (score > seuil), exportable en Excel |
| Page 3 | Profil client | Fiche individuelle : ancienneté, plan, score de risque, historique, recommandation d'action |

# 9. Planification Temporelle

| Semaine | Sprint | Phase CRISP-DM | Tâches principales |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Sprint 1 | Business & Data Understanding | Charte projet, backlog Jira, exploration, statistiques descriptives |
| S2 | Sprint 1 | Data Understanding (fin) | Visualisations, heatmap, rapport EDA, analyse valeurs manquantes |
| S3 | Sprint 2 | Data Preparation | Nettoyage, encodage, normalisation, SMOTE, split train/test |
| S4 | Sprint 2 | Modélisation (début) | Régression Logistique, Random Forest, GridSearchCV |
| S5 | Sprint 3 | Modélisation (fin) | XGBoost, SHAP values, courbes ROC, comparaison des modèles |
| S6 | Sprint 3 | Evaluation | Sélection du modèle, ajustement du seuil, analyse des erreurs |
| S7 | Sprint 3 | Deployment | Export CSV, tableau de bord Power BI, notice, soutenance |

# 10. Risques et Limitations

| Risque / Limitation | Niveau | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Déséquilibre des classes (73/27) | Moyen | Application de SMOTE sur le jeu d'entraînement uniquement |
| Dataset télécom adapté (non natif streaming) | Moyen | Renommage des variables + enrichissement comportemental simulé |
| Biais de sélection dans les données historiques | Élevé | Documenter les limites dans le rapport final ; ne pas sur-interpréter |
| Overfitting des modèles complexes | Moyen | Validation croisée 5-fold, régularisation, early stopping pour XGBoost |
| Données manquantes (TotalCharges) | Faible | 11 lignes uniquement — imputation par médiane ou 0 si tenure=0 |
| Délai de 7 semaines limité | Moyen | Priorisation MoSCoW, revues de sprint régulières, scope contrôlé |

# 11. Conclusion

Ce projet illustre l'application complète de la méthodologie CRISP-DM pour résoudre un problème métier concret : la prédiction du churn client dans un service de streaming vidéo. En suivant rigoureusement les 6 phases de la méthode, le projet produit un pipeline reproductible, des résultats interprétables et un livrable opérationnel directement utilisable par les équipes Marketing.

## Bilan des résultats

- Objectif technique atteint : AUC-ROC = 0,878 (> 0,80 requis) avec le modèle XGBoost

- Identification fiable des clients à risque grâce aux SHAP values et à l'analyse des erreurs

- Tableau de bord Power BI opérationnel, mis à jour automatiquement à partir du fichier predictions_churn.csv

- Gestion de projet Scrum documentée via Jira avec 3 sprints et un backlog de 14 user stories

## Perspectives d'amélioration

- Intégration de données comportementales réelles (logs de visionnage, temps passé, genres)

- Déploiement d'un pipeline de scoring en temps réel via une API REST (Flask / FastAPI)

- Mise en place d'un modèle de retraining automatique mensuel

- Extension à un modèle de valeur client (Customer Lifetime Value) pour prioriser les actions de rétention

Projet réalisé selon la méthode CRISP-DM Classification supervisée • Python • Power BI • Jira • Git